博物馆景区建设绿化改造

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 种植区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂丝海棠 | Ø10cm | 44棵 |  |  | 明志楼南面 | 种植，包换土、清理现场 |
| 2 | 垂丝海棠（移植） | Ø8-10cm | 13棵 |  |  |  | 移植，包换土、恢复、清理现场 |
| 3 | 樱花 | Ø10cm | 80棵 |  |  | 致远楼东面 | 种植，包换土、清理现场（含银杏等苗木清理） |
| 4 | 茶花 | 高2.5米 | 5棵 |  |  |  |  |
| 5 | 红继木 | 0.5×0.5 | 40㎡ |  |  |  |  |
| 6 | 红继木 | 0.5×0.5 | 300㎡ |  |  | 香樟南路至香樟大道标准段 | 密种，不露土，包换土、清理现场 |
| 7 | 金边黄杨 | 0.5×0.5 | 300㎡ |  |  |  |  |
| 8 | 樱花 | Ø10cm | 16棵 |  |  | 博雅广场 | 种植，包换土、清理现场（红枫D50量规格） |
| 9 | 红枫 | Ø10cm | 13棵 |  |  |  |  |

要求；

1、服从学校管理，不影响正常教学；

2、保持校园环境卫生，及时清理工程产生的垃圾（当天垃圾当天清理完成）；

3、树形优美，苗木保证100%成活，养护期1年；

4、养护过程中，出现死苗，及时更换；

5、付款方式：按实结算，经验收合格，支付工程款总价70%，剩下30%保养期满后，经验收再支付；

6、工程期：30天，在12月中完工；

7、标书：有意向投标单位，购买报价清单300元/份；

8、投标保证金为2万，中标单位自动转为施工保证金，在工程验收合格后退还，没中标单位，在确定施工单位后，7个工作日内退还。